|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID US | User Story | ID Tâche | Tâche | Estimation | Responsable |
|  | Story Less |  | Choix du Template et intégration général | 20min | Equipe |
|  | Génération des entités avec l’orm doctrine | 15min | Equipe |
| 1.1 | En tant qu’internaute je souhaite m’inscrire afin de bénéficier des services offerts . | 1.1.1 | Création de la view d'inscription | 20min | Rihab |
| 1.1.2 | Implémentation de la méthode d’inscription | 30min | Rihab |
| 1.1.3 | Test d'implémentation | 15min | Rihab |
| 2.1 | En tant qu’utilisateur je voudrais m’authentifier | 2.1.1 | Création de la view d'authentification | 30min | Rihab |
| 2.1.2 | Implémentation de la méthode d'authentification | 15min | Rihab |
| 2.1.4 | Test d'implémentation | 15min | Rihab |
| 3.1 | En tant qu’Enseignant je voudrais déposer des cours . | 3.1.1 | Création de la View. | 30min | Bechir |
| 3.1.2 | Implémentation de la méthode d'ajout des cours | 30min | Bechir |
| 3.1.4 | Test d'implémentation | 10min | Bechir |
| 3.2 | En tant qu’Enseignant je voudrais supprimer des cours. | 3.2.1 | Création de la View. | 30min | Bechir |
| 3.2.2 | Implémentation de la méthode de suppression d’un cours. | 30min | Bechir |
| 3.2.4 | Test d'implémentation. | 10min | Bechir |
| 3.3 | En tant qu’Enseignant je voudrais modifier des cours | 3.3.1 | Création de la view modification des cours | 30min | Bechir |
| 3.3.2 | Implémentation de la méthode de modification. | 30min | Bechir |
| 3.3.4 | Test d'implémentation. | 10min | Bechir |
| 3.4 | En tant qu’Adhérent/ internaute je voudrais consulter cours | 3.4.1 | Création de l'interface de la view du cours. | 20min | Bechir |
| 3.4.2 | Implémentation de la méthode d’affichage | 20min | Bechir |
| 3.4.5 | Test d'implémentation. | 10min | Bechir |
| 4.1 | En tant qu’Enseignant je souhaite déposer examens | 4.1.1 | Création de la view . | 30min | Chaima |
| 4.1.2 | Implémentation de la méthode | 30min | Chaima |
| 4.1.4 | Test d'implémentation | 10min | Chaima |
| 4.2 | En tant qu’Enseignant je voudrais supprimer examens via Desktop. | 4.2.1 | Création de la view de suppression des examens | 30min | Chaima |
| 4.2.2 | Implémentation de la méthode de la suppression d’un examen. | 30min | Chaima |
| 4.2.4 | Test d'implémentation. | 10min | Chaima |
| 4.3 | En tant qu’Etudiant je voudrais passer des examens en ligne. | 4.3.1 | Création de la view de la validation d’un examen. | 30 min | Chaima |
| 4.3.2 | Implémentation de la méthode. | 15 min | Chaima |
| 4.3.3 | Test d'implémentation. | 10 min | Chaima |
| 5.1 | En tant qu’Etudiant je voudrais consulter certif en ligne. | 5.1.1 | Création de la view de l’affichage d’un certif | 15 min | Rania |
| 5.1.2 | Implémentation de la méthode du contrôleur. | 15 min | Rania |
| 5.1.3 | Test d'implémentation. | 10 min | Rania |
| 6.1 | En tant qu’Etudiant je voudrais consulter note d’examen. | 6.1.1 | Création de la view de la consultation des notes. | 20min | Chaima |
| 6.1.2 | Création de la méthode d’affichage des notes. | 20min | Chaima |
| 6.1.5 | Test d'implémentation. | 10min | Chaima |
| 6.2 | En tant qu’Enseignant /Admin je souhaite consulter liste des notes . | 6.2.1 | Création de la view de la consultation des notes. | 20min | Chaima |
| 6.2.2 | Création de la méthode d’affichage des notes | 20min | Chaima |
| 6.2.3 | Test d'implémentation. | 20min | Chaima |
| 7.1 | En tant qu’Etudiant je voudrais évaluer un enseignant cours | 7.1.1 | Création de view d’évaluation. | 30min | Rihab |
| 7.1.2 | Implémenter la méthode | 30min | Rihab |
| 7.1.4 | Test d'implémentation | 5min | Rihab |
| 7.2 | En tant qu’un Enseignant je souhaite consulter évaluations. | 7.2.1 | Création de la view de consultation des évaluations. | 20min | Rihab |
| 7.2.2 | Implémentation de la méthode de l’affichage. | 20min | Rihab |
| 7.2.3 | Test d'implémentation. | 10min | Rihab |
| 8.1 | En tant qu’un utilisateur je voudrais consulter statistiques. | 8.1.1 | Création de la view | 20min | Safa |
| 8.1.2 | Implémentation de la méthode de l’affichage. | 20min | Safa |
| 8.1.3 | Test d'implémentation. | 10min | Safa |
| 9.1 | En tant que chef d’entreprise je souhaite déposer une offre de stage | 9.1.1 | Création de la view. | 20min | Amir |
| 9.1.2 | Implémenter les méthodes d’ajout. | 20min | Amir |
| 9.1.3 | Test d'implémentation. | 10min | Amir |
| 9.2 | En tant que chef d’entreprise je souhaite supprimer une offre de stage | 9.2.1 | Création de la view. | 20min | Amir |
| 9.2.2 | Implémenter les méthodes. | 20min | Amir |
| 9.2.3 | Test d'implémentation. | 10min | Amir |
| 9.3 | En tant que chef d’entreprise je souhaite modifier une offre de stage | 9.3.1 | Création de la view. | 20min | Amir |
| 9.3.2 | Implémenter les méthodes. | 20min | Amir |
| 9.3.3 | Test d'implémentation. | 10min | Amir |
| 9.4 | En tant que étudiant je souhaite consulter offre de stage | 9.4.1 | Création de la view. | 20min | Amir |
| 9.4.2 | Implémenter les méthodes. | 20min | Amir |
| 9.4.3 | Test d'implémentation. | 10min | Amir |
| 10.1 | En tant qu’Administrateur je souhaite gérer liste des utilisateur. | 10.1.1 | Création de la view. | 20min | Safa |
| 10.1.2 | Implémenter méthode | 20min | Safa |
| 10.1.3 | Test d'implémentation. | 10min | Safa |
| 11.1 | En tant qu’Utilisateur je souhaite gérer mon profil. | 11.1.1 | Création de la view. | 20min | Rihab |
| 11.1.2 | Création des méthodes pour modifier le profil | 20min | Rihab |
| 11.1.3 | Test d'implémentation. | 10min | Rihab |